Приложение № 1

к муниципальной программе  «Развитие  улично-дорожной сети на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 04.02.2020 № 41( в редакции постановления

Администрации Остерского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

от 29.04.2020 № 94, 01.06.2020 № 101)

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Развитие    улично-дорожной сети на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год | 2022-й год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в границах Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | км | ## 2,6 | ## 18,3 | ## 20,6 | 21,8 | 22,8 |
| 2 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах сельского поселения | м2 | 13073,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ## Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в границах Остерского сельского поселения | км | ## 2,6 | ## 18,3 | ## 20,6 | 21,8 | 22,8 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии нормативным требованиям в границах Остерского сельского поселения | км | 32,2 | 46,7 | 44,4 | 43,4 | 42,4 |
| 5 | Площадь земельного полотна автомобильных дорог содержащегося в нормативном состоянии в границах Остерского сельского поселения | тыс. м2 | 13073,02 | 91,5 | 103,0 | 109,0 | 114,0 |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог в границах Остерского сельского поселения, по которым выполнены работы по паспортизации и межеванию | км | - | 3,9 | 6,2 | 7,2 | 8,2 |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах Остерского сельского поселения по ул. Мира (въезд в д.Козловка до озера) | км | - | 1,883 | 1,630 | - | - |
| 8 | Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним в границах Остерского сельского поселения | м2 | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | - | - | 1 | - | - |
| Основное мероприятие 3 «Безопасность дорожного движения на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения, в местах обнародования правовых актов, с целью формирования негативного отношения населения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Кол-во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Количество проводимых сезонных обследований улично-дорожной сети | Кол-во обслед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Объем проведенных регулярных осмотров железнодорожного переезда в д.Козловка по ул.Мира | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Устройство уличного освещения по улицам сельского поселения | км | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Приобретение дорожных знаков, согласно разработанных схем организации дорожного движения | шт | 15 | 15 | - | - | - |
| 15 | Установка светофорного объекта в с.Остер по ул.Школьная | шт | - | 2 | - | - | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе  «Развитие  улично-дорожной сети на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 04.02.2020 № 41( в редакции постановлений

Администрации Остерского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

от 29.04.2020 № 94, 01.06.2020 № 101)

План реализации

муниципальной программы «Развитие   улично-дорожной сети на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Остерского сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 2605,8 3206,69 | 1205,8 1406,69 | 700,0 900,0 | 700,0 900,0 |  |
| 1.2 | Содержание зеленых насаждений, обочин, покос травы, спил деревьев, вырезка кустарников вдоль улично-дорожной сети в границах Остерского сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 1145,96 1423,39 | 428,76 478,39 | 399,2 472,5 | 318,0 472,5 |  |
| 1.3 | Паспортизация, выполнение кадастровых работ (межевание) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Остерского сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| 1.4 | Приобретение грейдера для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Остерского сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения | 1005,03 | 1005,03 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 |  | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 9386,87 4756,79 4630,08 | 4524,67 2639,59 1885,08 | 2471,7 1099,2 1372,5 | 2390,5 1018,0 1372,5 |  |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование, строительство, реконструкция,ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Остерского сельского поселения | областной бюджет бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 16118,85 0,0 16,14 | 16118,85 0,0 16,14 | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 |
|  | ## Итого по основному мероприятию 2 |  | областной бюджет бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 16134,99 16118,85 0,0 16,14 | 16134,99 16118,85 0,0 16,14 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие 3 «Безопасность дорожного движения на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ## Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения, в местах обнародования правовых актов, с целью формирования негативного отношения населения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Администрация Остерского сельского поселения | финансирование не требуется | - | - | - |  | - |
| 3.2 | ## Сезонные (весна-осень) обследования улично-дорожной сети сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения | финансирование не требуется | - | - | - |  | - |
| 3.3 | ## Объем проведенных регулярных осмотров железнодорожного переезда в д.Козловка по ул.Мира | Администрация Остерского сельского поселения | финансирование не требуется | - | - | - |  | - |
| 3.4 | ## Устройство уличного освещения по улицам сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 0,0 900,0 | 0,0 300,0 | 0,0 300,0 |  | 0,0 300,0 |
| 3.5 | ## Приобретение дорожных знаков, согласно разработанных схем организации дорожного движения | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |
| 3.6 | Установка светофорного объекта | Администрация Остерского сельского поселения | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |
|  | ## Итого по основному мероприятию 3 |  | бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 900,0 0,0 900,0 | 300,0 0,0 300,00 | 300,0 0,0 300,0 |  | 300,0 0,0 300,0 |
|  | ## ВСЕГО по муниципальной программе: |  | областной бюджет бюджет Остерского сельского поселения муниципальный дорожный фонд Остерского сельского поселения | 26421,86 16118,85 4756,79 5546,22 | 20959,66 16118,85 2639,59 2201,22 | 2771,7 0,0 1099,2 1672,5 |  | 2690,5 0,0 1018,0 1672,5 |