Утверждена

постановлением Администрации Остерского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

от 04.02.2020 № 42 (в редакции постановлений Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 12.05.2020 № 97, от 17.08.2020 № 122, от 13.11.2020 №151, от 30.12.2020 № 165, от 05.02.2021 № 17, от 01.03.2021 №25, от 23.03.2021 № 35, от 26.07.2021 № 68, от 27.10.2021 № 85, от 28.12.2021 №104, от 25.03.2022 № 27,

от 13.07.2022 № 60, от 12.10.2022 № 69, от 13.12.2022 № 106, от 14.02.2023 № 23, от 20.07.2023 №67, от 11.10.2023 № 83, от 19.12.2023 № 113, от 28.12.2023 № 120)

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области (далее - сельское поселение) находится в северной части территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. Общая площадь территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области составляет 213,3 кв. км. Производственная деятельность сельского поселения характеризуется преобладанием промышленного производства над сельскохозяйственным.

Потенциал сохранения и роста численности населения сельского поселения имеется при условии улучшения качества жизни, жилищных условий и функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Смоленской области.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротились ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.

Жилищный фонд сельского поселения составляет 134,6 тыс. кв.м. Существующая жилищная обеспеченность в сельском поселении составляет 34,3 кв.м/чел. Ветхого и аварийного жилого фонда в поселении не зарегистрировано.

Для жилищного строительства используются территории в границах населенных пунктов сельского поселения. Данных территорий недостаточно для жилищного строительства, так как не имеется резерва незастроенных территорий в сформированных границах населенных пунктов.

Градостроительная деятельность в границах муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области осуществляется в соответствии с Генеральным планом до 2028 года (расчетный срок).

В сельском поселении ведётся жилищное строительство и реконструкция имеющегося жилья, как на старых улицах, вместо ветхих домов, так и в районах новой застройки.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации программы и ее финансирования за счет средств бюджета Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области обусловлена:

* социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельского поселения необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;
* необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, техническое состояние жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов, что в целом оказывает негативное влияние на финансово-экономическое положение ЖКХ, препятствует переходу на полную оплату населением жилищно-коммунальных услуг.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие суммарных потерь в тепловых и электрических сетях, системах водоснабжения и водоотведения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют экономические стимулы для снижения издержек на производство услуг. Кроме того, требуется разработка схем и перспективных планов развития водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения населенных пунктов муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Целесообразность использования программно-целевого метода вызвана необходимостью ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса.

**Паспорт**

**муниципальной программы «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап: 2020-2022 годы  2 этап: 2023-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и создание благоприятной среды для проживания граждан на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Объем финансирования муниципальной программы составляет: - **45323,4 тыс. рублей,**  в том числе по годам:  2020-2022 год – **23159,6** **тыс. руб**лей, из них источники финансирования:  средства федерального бюджета – 2561,5 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3908,9 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 16689,2 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  2023 год - **9043,5** **тыс. рублей** , из них источники финансирования:  средства федерального бюджета – 1939,9 тыс. рублей.;  средства областного бюджета – 60,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 7043,6 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  2024 год - **6700,6 тыс. рублей,** из них источники финансирования:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 6700,6 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  2025 год - **6419,7 тыс. рублей,** из них источники финансирования:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 6419,7 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уровень обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры | % | 77 | 79 | 79 | 79 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями\* |
|  | 2 | | | 3 | | | 4 |
| 1 1. 1. | Региональный проект "Чистая вода" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 31.1.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | Бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой | | | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения | |
| 11.1.2. | Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовке проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу | | Бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой | | | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения | |
| 22. | Ведомственный проект – в рамках ведомственной программы проект не реализуется | | | | | | |
| 33.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 33.1.1. | Проведение выплат взносов на капитальный ремонт Администрацией Остерского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответствии с региональной программой | | Приведение жилищного фонда соответствующим нормативным требованиям | | | Объем денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | |
| 23.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Остерского сельского поселения" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 23.2.1. | Увеличение уровня эффективности и надежности систем газо-, водоснабжения и водоотведения | Улучшение качества коммунального обслуживания населения | | | Количество зарегистрированных объектов водоснабжения,  общая протяженность газопровода местного значения,  общая протяженность водопроводных сетей местного значения,  протяженность водопроводных сетей местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии согласно нормативным требованиям | | |
| 33.3. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 33.3.1. | Проведение ремонтных работ и технического обслуживания уличных сетей | Эффективное функционирование систем уличного освещения | | | Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения,  количество фонарей, вновь введенных в эксплуатацию в результате восстановления уличного освещения | | |
| 43.4. | Комплекс процессных мероприятий "Озеленение территории Остерского сельского поселения" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 43.4.1. | Проведение спила аварийных деревьев | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека | | | Количество спиленных аварийных деревьев | | |
| 53.5. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 53.5.1. | Обеспечение благоустройства территории мест захоронения. | Приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | Количество мест захоронения погибших ВОВ и обелисков | | |
| 63.6. | Комплекс процессных мероприятий "Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 63.6.1. | Проведение ликвидации несанкционированных мусорных свалок | Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения и  экологического состояния окружающей среды | | | Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | | |
| 33.6.2. | Обеспечение текущего содержания и ремонта детских игровых площадок | **Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения** | | | Количество детских игровых площадок | | |
| 73.7. | Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие территорий Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области" | | | | | | |
|  | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | |
| 73.7.1. | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | | | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | | |

\* - Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

**4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | **22163,8** | 9043,5 | 6700,6 | 6419,7 |
| федеральный бюджет | 1939,9 | 1939,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20163,9 | 7043,6 | 6700,6 | 6419,7 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение  к паспорту муниципальной программы  «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |   **СВЕДЕНИЯ**  **о показателях муниципальной программы**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) | | 1 | 2 | 3 | | 1. | Объем денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 1-жилфонд Сведения о жилищном фонде за 2022 год | | 2. | Протяженность водопроводных сетей местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии согласно нормативным требованиям | Форма 11 (краткая) Некоммерческие организации  за 2022 год | | 3. | Общая протяженность газопровода местного значения | Форма 11 (краткая) Некоммерческие организации  за 2022 год | | 4. | Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения | 1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования за 2022 год | | 5. | Количество спиленных аварийных деревьев | 1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования за 2022 год | | 6. | Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | 1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования за 2022 год | |

**Раздел 2. СВЕДЕНИЯ**

**о региональных проектах**

**СВЕДЕНИЯ**

**о региональном проекте «Чистая вода»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

1. **Значения результатов регионального проекта**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | ед. | - | - | - | - |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовке проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу | ед. | 1 | - | - | - |

**Раздел 3. ПАСПОРТА**

**комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"** **Развитие жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"** **Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Остерского сельского поселения "**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество зарегистрированных объектов водоснабжения | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая протяженность газопровода местного значения | м | 23598,2 | 23598,2 | 23598,2 | 23598,2 |
| Общая протяженность водопроводных сетей местного значения | км | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Протяженность водопроводных сетей местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии согласно нормативным требованиям | км | 35 | 35 | 35 | 35 |

|  |
| --- |
|  |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"** **Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения | т. квт. ч. | 140,6 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| Количество фонарей, вновь введенных в эксплуатацию в результате восстановления уличного освещения | ед. | - | - | - | - |

|  |
| --- |
|  |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"** **Озеленение территории Остерского сельского поселения "**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество спиленных аварийных деревьев | ед. | - | - | - | - |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"** **Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения "**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мест захоронения погибших в ВОВ и обелисков | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"** **Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения "**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | м2 | - | - | - | - |
| Количество детских игровых площадок | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 |

|  |
| --- |
|  |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Комплексное развитие территорий Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 1 | - | - |

|  |
| --- |
|  |

**Раздел 4. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов**

**муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Региональный проект "Чистая вода" | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовке проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области  областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту | | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения" | | | | | | | |
| Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Остерского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответствии с региональной программой | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 865,8 | 288,6 | 288,6 | 288,6 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | |  | |  | **865,8** | **288,6** | **288,6** | **288,6** |
| № п/п | Наименование | | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий " Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Остерского сельского поселения " | | | | | | | |
| Финансирование мероприятий на обслуживание и ремонт водопроводных сетей и колодцев муниципального образования, приобретение насосов | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 1260,0 | 260,0 | 500,0 | 500,0 |
| Финансирование мероприятий по техническому обслуживанию газопроводов, выполнение проектных работ для газопроводов. | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 2269,7 | 669,7 | 800,0 | 800,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | |  | **3529,7** | **929,7** | **1300,0** | **1300,0** |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий " Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения " | | | | | | | |
| Ремонт и техническое обслуживание уличных сетей | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Оплата за потребленную электроэнергию | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 10064,6 | 3354,8 | 3354,9 | 3354,9 |
|  | Приобретение материалов для уличного освещения | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района | 1000,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Смоленской области | | Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Восстановление уличного освещения | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | - | - | - | - |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | |  | **11814,7** | **3904,9** | **3954,9** | **3954,9** |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий " Озеленение территории Остерского сельского поселения" | | | | | | | |
| Спил аварийных деревьев | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение саженцев деревьев и кустарников, семян газонной травы | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | |  | **100,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий " Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения " | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | Содержание и благоустройство территории мест захоронения | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 927,3 | 227,3 | 350,0 | 350,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | |  | **927,3** | **227,3** | **350,0** | **350,0** |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения " | | | | | | | |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 1899,3 | 866,0 | 657,1 | 376,2 |
|  | Текущее содержание и ремонт детских игровых площадок | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | |  | **2099,3** | **866,0** | **757,1** | **476,2** |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие территорий Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области" | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | бюджет Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области    областной бюджет  федеральный бюджет | 827,1  60,0  1939,9 | | 827,1  60,0  1939,9 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  |  | **2827,0** | | **2827,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:**  **федеральный бюджет**  **областной бюджет**  **местные бюджеты**  **внебюджетные источники** |  | **22163,7** | **9043,5** | **6700,6** | **6419,7** |

**Раздел 5. ОЦЕНКА**

**применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобождения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налоговой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2022 год | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюдже-та за 2022 год | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета (тыс. рублей) | | | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Освобождение от налога | [Земельный налог](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358819/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88ad3207771c/#dst1345) | Социальная, финансовая | с 24.11.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Оценка эффективности налоговой льготы (пониженных ставок по налогам) не может быть проведена, в связи с тем, что стимулирующих налоговых льгот на территории Остерского сельского поселения не установлено, а действующие налоговые льготы носят социальный и финансовый характер.