**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**за 2022 год**

**1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

 3/3=1

Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 1/1=1

Комплекс процессных мероприятий "Озеленение территории Остерского сельского поселения"

 -

Комплекс процессных мероприятий "Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения"

 1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1/1=1

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство сельских территорий"

-

Региональный проект «Чистая вода»

1/1=1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие** жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 223,9/238,0=0,9

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

 756,9/763,5=1

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 2893,6/3077,8=0,9

Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»:

 -

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»:

 238,3/238,3=1

Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1133,8/1140,8=1

Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий»

 -

Региональный проект «Чистая вода»

 2237,4/2237,4=1

**3. Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов**

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 1/0,9=1,1

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

 1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 1/0,9=1,1

Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»:

 -

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»:

 1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий»:

-

Региональный проект «Чистая вода»

1/1=1

**4. Оценка степени выполнения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы**

 Степень достижения планового значения результата и (или) показателя (индикатора):

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 223,9/238,0=0,9

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

 756,9/763,5=1

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 2893,6/3077,8=0,9

 Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»:

 -

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»:

 238,3/238,3=1

 Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1133,8/1140,8=1

 Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий»

 -

 Региональный проект «Чистая вода»

 2237,4/2237,4=1

Степень реализации структурного элемента муниципальной программы

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 0,9/1=0,9

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

 1/1=1

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 0,9/1=0,9

 Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»:

 1/1=1

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»:

 -

 Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1/1=1

 Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий»

 -

 Региональный проект «Чистая вода»

 1/1=1

**5.Оценка эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы**

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 1\*1,1=1,1

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

1\*1=1

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 1\*1,1=1,1

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»:

 -

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»:

 1\*1=1

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1\*1=1

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

 Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий»:

 -

Региональный проект «Чистая вода»

1\*1=1

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.

**6. Оценка степени достижения целей муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы:

7483,9/7695,8=1

Степень реализации муниципальной программы:

1/1=1

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Коэффициент значимости структурного элемента муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения»:

 223,9/7483,9=0,03

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»:

 756,9/7483,9=0,1

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения»:

 2893,6/7483,9=0,4

Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»:

 -

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»:

 238,3/7483,9=0,03

Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»:

1133,8/7483,9=0,2

Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий»

 -

Региональный проект «Чистая вода»

 2237,4/7483,9=0,3

Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5\*1+0,5\*(0,03\*1,1+0,1\*1+0,4\*1,1+0,03\*1+0,2\*1+0,3\*1) =1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

|  |
| --- |
| **Расчет эффективности реализации муниципальной программы****«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** **за 2022 год** |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «**Развитие**  жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения» ***(наименование мероприятия)*** |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 0,9 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | 1,1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | 0,9 |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N |  0,9 |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1,1 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «**Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения» ***(наименование мероприятия)*** |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 0,9 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | 1 |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения» ***(наименование мероприятия)*** |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 0,9 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | 1,1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | 0,9 |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 0,9 |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1,1 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения» ***(наименование мероприятия)*** |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | 1 |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «Озеленение территории Остерского сельского поселения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | - |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп |  - |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз |  - |
|  4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) |  - |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N |  - |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис |  - |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | 1 |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | - |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | - |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз | - |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | - |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N | - |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | - |
| ***Региональный проект*** «Чистая вода» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | 1 | - |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | 1 |
| 5. Степень реализации структурного элемента СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1 |
| ***Оценка ОМП в целом*** |
| 1. Оценка степени достижения целей СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпл (или =ЗПп/пп/ЗПп/пф) | 1 |
| 2. Степень реализации программы СРгп= Σ СДгппз/ N | 1 |
| 3. Коэффициент значимости структурного элементаК=Фп/п/Фгп | 1 |
| 4. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\* Σ ЭРп/п\*к | 1 |